**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13 июня 2013г. № 420**

**с. Мухоршибирь**

**Об утверждении муниципальной**

**целевой программы**

**«Устойчивое развитие сельских**

**поселений муниципального**

**образования «Мухоршибирский**

**район» на 2014-2017 годы и на**

**период до 2020г»**

С целью исполнения Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012. №2071-р, для повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район» **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
2. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Цыбикову Э.Ц.

**И.О. Главы муниципального образования**

**«Мухоршибирский район» В.Н. Молчанов**

# Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Мухоршибирский район»

от 13 июня 2013г. № 420

# **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

# **«Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район»**

# **на 2014-2017 годы и на период до 2020г»**

# Паспорт

# муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования « Мухоршибирский район»»

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских посе- лений муниципального образования «Мухоршибирский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (далее «Программа») |
| Основание для разработки | Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012. №2071-р |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия |
| Разработчики | Структурные подразделения администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»:  - Управление сельского хозяйства;  - Управление культуры и туризма;  - Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством; |
| Исполнители Программы | Органы местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район»;  Хозяйствующие субъекты и общественные организации в муниципальном образовании «Мухоршибирский район». |
| Цель программы | Улучшение условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности |
| Задачи программы | Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 774,450 млн.руб.  Источники финансирования Программы:  -федеральный бюджет 233,113 млн.руб.;  -республиканский бюджет 82,578 млн.руб.;  -местный бюджет 3,307 млн.руб.;  -собственные и привлеченные средства организаций 455,452 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | За годы реализации программы в районе будет введено около 1638кв.м жилья, введено в действие 232 км локальных водопроводов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик-Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики Бурятия |

**1. Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена программа**

Данная программа направлена на качественные и количественные преобразования в социальной и инженерной инфраструктуре села. Приоритетное развитие сельских территорий становится одним из решающих факторов роста общего благосостояния сельского населения. Причиной приоритетности является тот факт, что за последние десятилетия произошли значительные негативные количественные, качественные и структурные изменения в селе. Они представляют собой целый комплекс социально-экономических проблем, приведший к значительному ухудшению жизни в селе.

Снижение уровня жизни в селе вызывает демографические сдвиги. Из села мигрирует наиболее активная и дееспособная часть населения. Оставшаяся на селе рабочая сила характеризуется низкой квалификацией, старением всей категории работников и пр.

За 2012 год на территории Мухоршибирского района введено 60 жилых домов, общей площадью 4809 кв.м. По муниципальной целевой программе «Жилище» 26 молодым семьям выделены жилищные субсидии на приобретение, строительство жилья.

Уровень благоустройства жилья в сельской местности остается низким. Более 80 % сельского жилья не обеспечены инженерными видами благоустройства.

Современное состояние социальной и инженерной инфраструктуры села не позволяет обеспечить качественно высокий уровень жизни, привлекать или удерживать молодежь, создать положительное миграционное сальдо.

В результате отсутствия необходимого трудоспособного сельского населения, снижается эффективность использования земли, не развиваются производительные силы, что не позволяет поднять в целом экономику сельского хозяйства.

Решение проблем развития сельских территорий и обеспечение улучшения условий жизни сельчан требует межведомственной координации и взаимодействия всех уровней власти с акцентом на государственную поддержку.

Опыт зарубежных стран показывает, что осуществление общегосударственных и региональных программ социального развития сельских территорий является действенным рычагом, позволяющим в достаточно короткие сроки обустроить быт сельских жителей и удовлетворить их культурные запросы. Реализация таких программ позволяет комплексно решать социальные проблемы создания рабочих мест в сельской местности, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, создания современных очагов культуры, развития торговли, совершенствования коммуникационных систем.

**Общая информация о районе**

В южной части Республики Бурятия расположен один из крупнейших и старейших районов республики – Мухоршибирский, он является одним из центральных районов, имеющих важное значение в экономическом и социальном развитии Республики Бурятия.

Мухоршибирский район был образован 26 сентября 1927 года. Районным центром является село Мухоршибирь. На территории района расположено 29 населенных пунктов, объединенных в 16 сельских поселений, в которых по состоянию на 01.01.2013г. проживает 24,4 тыс.чел.

Природно-географическая специфика наложила отпечаток на расселении людей и заселенность территории. В отличие от других районов Бурятии, Мухоршибирь характеризуется довольно высокой плотностью населения: на 1 кв.км площади приходится 6,2 жителя. Территория района составляет 4539 кв.км.

Минерально-сырьевой комплекс Мухоршибири является базой социально-экономического развития на обозримую перспективу района. Мухоршибирский район в основном известен своими угольными месторождениями. Среди них, наибольшие запасы угля, где организована добыча, имеет Олонь-Шибирское месторождение, где разработку ведет ОАО «Разрез Тугнуйский». В районе разведаны запасы золота, серебра, цеолитов, перлитов и др.

Запасы древесины в районе составляют более 17 млн.куб.м. Лесосечный фонд ежегодного отпуска 166,0 тыс.куб.м.

В административных границах Мухоршибирского района Республики Бурятия находится 453900 га земель, в том числе 231800 га сельхозугодий. Кроме того, район имеет запредельное пользование в Петровск-Забайкальском районе Читинской области в количестве 370 га.

По природно-хозяйственному зонированию республики район относится к степной и лесостепной зонам. Климат резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.

Еще одной особенностью Мухоршибирского района является наличие уникальных исторических природных памятников и священных мест – здесь 22 памятника археологии, 5 памятников архитектуры и 31 памятник истории.

На территории района расположены Тугнуйский дрофино-журавлинный заказник и Усть-Алтачейский государственный природный заказник.

Демографическая ситуация местного населения формировалась под влиянием региональных особенностей рождаемости, обусловленных национальными обычаями, традициями в семейно-брачных отношениях, а именно многодетностью русских (семейских) и бурятских семей, совместным проживанием многопоколенных семей. Эти особенности позволили до сих пор сохранить сравнительно высокую рождаемость.

**2. Основные цели, задачи, индикаторы,   
сроки и этапы реализации программы**

Основные цели Программы: повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район», повышения привлекательности сельского уклада жизни, привлечения в село производительных сил, закрепления и прироста сельского населения, инженерное благоустройство сельских поселений.

Основные задачи Программы:

* улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе,
* совершенствование инженерной инфраструктуры села,

- развитие комплексного инженерного благоустройства сельских поселений.

Результатом будет являться достижение количественных показателей и характеристик, соответствующих социальным и другим нормативам, которые обеспечат требуемый уровень и качество жизни населения.

Индикатор реализации программы приведен в таблице 2.

Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2014–2017 годы и период до 2020 года.

**3. Перечень мероприятий программы**

*Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.* В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, Программа предусматривает выделение социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации данной программы

*Мероприятия по развитию водоснабжения.*Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения.

*Мероприятия по развитию учреждений культурно-досугового типа.* Главной целью является: обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни.

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, бюджета муниципального образования, а также федерального бюджета и внебюджетных источников, включающих собственные и заемные средства участников Программы (объемы указаны справочно).

Общая потребность средств для реализации программных мероприятий на 2014–2020 годы составляет 774,450млн. руб., в том числе: за счет федерального бюджета – 233,113млн. руб.; за счет республиканского бюджета – 82,578 млн. руб.; бюджет муниципального образования 3,307млн.руб; внебюджетные источники – 455,452 млн. рублей.

Механизм привлечения средств реализуется в соответствии с мероприятиями программы, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.

Информация о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах представлена в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район»»** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. руб. | | | | | | | | |
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
|
|  | **Всего по программе «Устойчивое развитие сельских поселений муниципального образования «Мухоршибирский район»** | **Всего** | **774,450** | **43,916** | **35,616** | **62,637** | **101,634** | **118,816** | **137,016** | **274,815** |  |
| **ФБ** | **233,113** | **7,629** | **11,139** | **21,045** | **32,744** | **36,099** | **41,559** | **82,898** |  |
| **РБ** | **82,578** | **3,845** | **4,925** | **7,995** | **11,628** | **12,675** | **14,355** | **27,155** |  |
| **МО** | **3,307** | **0,299** | **0,299** | **0,827** | **0,985** | **0,299** | **0,299** | **0,299** |  |
| **Внеб.ист** | **455,452** | **32,143** | **19,253** | **32,77** | **56,277** | **69,743** | **80,803** | **164,463** |  |
| 1. | **Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов** | **Всего** | **23,911** | **3,416** | **3,416** | **3,416** | **3,416** | **3,416** | **3,416** | **3,415** |  |
| **ФБ** | **5,942** | **0,849** | **0,849** | **0,849** | **0,849** | **0,849** | **0,849** | **0,848** |  |
| **РБ** | **7,525** | **1,075** | **1,075** | **1,075** | **1,075** | **1,075** | **1,075** | **1,075** |  |
| **МО** | **2,093** | **0,299** | **0,299** | **0,299** | **0,299** | **0,299** | **0,299** | **0,299** |  |
| **Внеб.ист.** | **8,351** | **1,193** | **1,193** | **1,193** | **1,193** | **1,193** | **1,193** | **1,193** |  |
| 2. | **Мероприятия по развитию водоснабжения** | **Всего** | **604,5** | **6,5** | **18,2** | **33,8** | **67,6** | **101,4** | **119,6** | **257,4** |  |
| **ФБ** | **181,35** | **1,95** | **5,46** | **10,14** | **20,28** | **30,42** | **35,88** | **77,22** |  |
| **РБ** | **56,14** | **0,6** | **1,68** | **3,13** | **6,28** | **9,43** | **11,11** | **23,91** |  |
| **Внеб.ист.** | **367,01** | **3,95** | **11,06** | **20,53** | **41,04** | **61,55** | **72,61** | **156,27** |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Мухоршибирское» | Всего | 188,5 | 1,3 | 2,6 | 7,8 | 20,8 | 39,0 | 52,0 | 65,0 |  |
| ФБ | 56,55 | 0,39 | 0,78 | 2,34 | 6,24 | 11,7 | 15,6 | 19,5 |  |
| РБ | 17,51 | 0,12 | 0,24 | 0,72 | 1,93 | 3,63 | 4,83 | 6,04 |  |
| Внеб.ист | 114,44 | 0,79 | 1,58 | 4,74 | 12,63 | 23,67 | 31,57 | 39,46 |  |
|  | Строительство локального водопровода» МО СП «Саганнурское» | Всего | 267,8 | 2,6 | 13,0 | 20,8 | 41,6 | 46,8 | 52,0 | 91,0 |  |
| ФБ | 80,34 | 0,78 | 3,9 | 6,24 | 12,48 | 14,04 | 15,6 | 27,3 |  |
| РБ | 24,88 | 0,24 | 1,2 | 1,93 | 3,87 | 4,35 | 4,83 | 8,46 |  |
| Внеб.ист | 162,58 | 1,58 | 7,9 | 12,63 | 25,25 | 28,41 | 31,57 | 55,24 |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Новозаганское» | Всего | 46,8 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  | 41,6 |  |
| ФБ | 14,04 | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  | 12,48 |  |
| РБ | 4,35 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  | 3,87 |  |
| Внеб.ист. | 28,41 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |  | 25,25 |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Никольское» | Всего | 59,8 |  |  | 2,6 | 5,2 | 15,6 | 10,4 | 26,0 |  |
| ФБ | 17,94 |  |  | 0,78 | 1,56 | 4,68 | 3,12 | 7,8 |  |
| РБ | 5,55 |  |  | 0,24 | 0,48 | 1,45 | 0,97 | 2,41 |  |
| Внеб.ист | 36,31 |  |  | 1,58 | 3,16 | 9,47 | 6,31 | 15,79 |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Тугнуйское» | Всего | 7,8 |  |  | 2,6 |  |  |  | 5,2 |  |
| ФБ | 2,34 |  |  | 0,78 |  |  |  | 1,56 |  |
| РБ | 0,72 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,48 |  |
| Внеб.ист | 4,74 |  |  | 1,58 |  |  |  | 3,16 |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Шаралдайское» | Всего | 20,8 |  |  |  |  |  |  | 20,8 |  |
| ФБ | 6,24 |  |  |  |  |  |  | 6,24 |  |
| РБ | 1,93 |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |
| Внеб.ист | 12,63 |  |  |  |  |  |  | 12,63 |  |
|  | Строительство локального водопровода МО СП «Хошун- Узурское» | Всего | 13,0 |  |  |  |  |  | 5,2 | 7,8 |  |
| ФБ | 3,9 |  |  |  |  |  | 1,56 | 2,34 |  |
| РБ | 1,2 |  |  |  |  |  | 0,48 | 0,72 |  |
| Внеб.ист | 7,9 |  |  |  |  |  | 3,16 | 4,74 |  |
| 3. | **Строительство КСДЦ у. Кусоты** | **Всего** | **40,039** |  |  | **17,421** | **22,618** |  |  |  |  |
| **ФБ** | **12,011** |  |  | **5,226** | **6,785** |  |  |  |  |
| **РБ** | **3,723** |  |  | **1,62** | **2,103** |  |  |  |  |
| **МО** | **1,214** |  |  | **0,528** | **0,686** |  |  |  |  |
| **Внеб.ист.** | **23,091** |  |  | **10,047** | **13,044** |  |  |  |  |
| 4. | **Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности** | **Итого** | **106,0** | **34,0** | **14,0** | **8,0** | **8,0** | **14,0** | **14,0** | **14,0** |  |
|  | Саганнурская амбулатория групповой общеврачебной практики со стационаром | **ФБ** | **33,81** | **4,83** | **4,83** | **4,83** | **4,83** | **4,83** | **4,83** | **4,83** |  |
| **РБ** | **15,19** | **2,17** | **2,17** | **2,17** | **2,17** | **2,17** | **2,17** | **2,17** |  |
| **Внеб.ист** | **57,0** | **27,0** | **7,0** | **1,0** | **1,0** | **7,0** | **7,0** | **7,0** |  |
| Итого | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 | 2,415 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 | 1,085 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 26,5 | 26,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цолгинский офис врача общей практики | Итого | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  | 2,415 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 6,5 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлопатинский офис врача общей практики | Итого | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  | 2,415 |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |
| Внеб.ист. | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
|  | Никольский офис врача общей практики | Итого | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  |  | 2,415 |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  |  | 1,085 |  |  |
| Внеб.ист. | 6,5 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |
|  | Харашибирский офис врача общей практики | Итого | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  |  |  | 2,415 |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  |  |  | 1,085 |  |
| Внеб.ист | 6,5 |  |  |  |  |  |  | 6,5 |  |
|  | Гашейский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 | 2,415 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 | 1,085 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хошун-Узурский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  | 2,415 |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Калиновский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  | 2,415 |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  | 1,085 |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Нарсатуйский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  | 2,415 |  |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  | 1,085 |  |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Куготинский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  | 2,415 |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Бомский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  | 2,415 |  |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  | 1,085 |  |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Степновский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  | 2,415 |  |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  | 1,085 |  |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Барский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  |  | 2,415 |  |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  |  | 1,085 |  |  |
| Внеб.ист | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Кусотинский фельдшерско-акушерский пункт | Итого | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
| ФБ | 2,415 |  |  |  |  |  |  | 2,415 |  |
| РБ | 1,085 |  |  |  |  |  |  | 1,085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внеб.ист | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Управление реализацией программы и контроль за ходом**

**ее выполнения**

Управление реализацией программой осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район», которая:

* координирует деятельность исполнителей программы, обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет мониторинг выполнения мероприятий программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
* ежегодно уточняет значения целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации программы и состав исполнителей;
* заключает в установленном порядке с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, соглашения о реализации мероприятий программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий программы за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов и привлеченных внебюджетных средств (собственных средств участников и кредитных ресурсов), а также обязательства по выполнению мероприятий программы и достижению установленных показателей;
* проводит ежегодную оценку эффективности реализации программы;
* осуществляет контроль за реализацией программы.

**6. Оценка социально-экономической эффективности программы**

Реализация мероприятий программы за период 2014–2020 гг. позволит выйти на следующие параметры социально-экономического развития села:

* строительство и ввод в действие жилья 1638 кв. м;
* результатом мероприятий по развитию водоснабжения является строительство водопроводных сетей протяженностью 232 км.

Таблица 2

**Целевые индикаторы\*программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **1** | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов – всего, кв.м. | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| **2** | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **3** | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест |  |  |  | 150 |  |  |  |
| **4** | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 2,5 | 7 | 13 | 26 | 39 | 46 | 99 |

\*Возможна корректировка пороговых значений индикаторов программы в зависимости от объема финансирования ее мероприятий